Actividad Práctica I

Metodologías de Gestión y Diseño de Proyectos Big Data

Máster en Big Data y Data Science - 13MBID

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Nombre completo | José Escorcia Gutiérrez |
| Enlace al repositorio en GitHub | https://github.com/josescorcia/13MBID-AP1-Jose-Escorcia.git |
| Enlace a la herramienta de gestión de tareas | https://github.com/users/josescorcia/projects/1/views/1 |
| Fecha | 08/07/2026 |

# Resumen ejecutivo

La presente memoria documenta la primera iteración de automatización de un proyecto de ciencia de datos orientado a predecir la mora futura de créditos de una entidad financiera. El trabajo combina CRISP-DM para organizar las fases analíticas, Scrum para gestionar el backlog y DataOps para automatizar tareas repetibles de visualización, validación y preparación de datos.

En esta versión se implementaron scripts independientes de las libretas, tests automatizados con PyTest, reportes de calidad, visualizaciones exportables y un pipeline DVC con tres etapas: visualización, validación de calidad y preparación de datos.

| Resultado | Valor |
| --- | --- |
| Registros en datos de créditos | 10127 |
| Registros en datos de tarjetas | 10127 |
| Registros en dataset procesado | 8899 |
| Columnas en dataset procesado | 23 |
| Tests PyTest ejecutados | 6 |
| Tests PyTest superados | 6 |
| Reglas de calidad evaluadas | 15 |
| Reglas en estado OK | 15 |

# [A] Comprensión del negocio

## Determinar los objetivos de la organización

La organización corresponde a una entidad financiera que busca obtener conocimiento a partir de su base histórica de créditos otorgados y de información complementaria sobre tarjetas de crédito. El objetivo de negocio es mejorar la capacidad de anticipar clientes con riesgo de mora para apoyar decisiones comerciales y de riesgo crediticio.

Para esta primera actividad práctica, el objetivo se amplía desde la construcción de un MVP hacia la estandarización del proceso de ciencia de datos: versionar datos, reproducir experimentos, automatizar flujos, separar scripts de notebooks, documentar decisiones y preparar una base sólida para futuras fases de modelado y despliegue.

## Evaluación de la situación

| Elemento | Situación identificada | Implicación para el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Datos disponibles | Dos archivos CSV: créditos y tarjetas, ambos con 10.127 registros. | Permiten integrar información financiera y de comportamiento por id_cliente. |
| Variable objetivo | falta_pago con valores Y/N. | Permite formular un problema supervisado de clasificación binaria. |
| Recursos técnicos | Python, GitHub, DVC, PyTest y notebooks iniciales. | Facilitan automatización y reproducibilidad. |
| Riesgos iniciales | Valores nulos, desbalance de clases y valores atípicos. | Deben controlarse mediante validaciones y reglas de preparación. |

## Determinación de los objetivos del proyecto

El objetivo técnico de la primera iteración es producir una versión reproducible de las fases iniciales del proyecto: comprensión y preparación de datos. El producto esperado es un conjunto de artefactos ejecutables que permitan generar reportes, validar calidad y producir un dataset integrado preparado para el modelado.

| Objetivo | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Replicar entorno de trabajo | El entorno instala las dependencias mínimas y permite ejecutar scripts y tests. |
| Automatizar visualización | Los gráficos se exportan al directorio reports/figures sin depender del notebook. |
| Automatizar calidad de datos | Se generan reportes .md, .csv y .json con reglas de calidad trazables. |
| Automatizar preparación | Se exporta un dataset procesado único en data/processed/datos_integrados.csv. |
| Integrar pipeline DVC | dvc.yaml contiene etapas, dependencias y salidas reproducibles. |

## Definir plan del proyecto: Product Backlog

| ID | Historia de usuario | Valor | Puntos | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Como equipo técnico, quiero replicar el entorno de trabajo para ejecutar el proyecto de forma reproducible. | Alta | 3 | Entorno creado y scripts ejecutables. |
| HU02 | Como product owner, quiero redefinir la visión del proyecto para orientar el MVP a producción. | Alta | 5 | Visión y objetivos documentados en la memoria. |
| HU03 | Como equipo técnico, quiero versionar los datos originales con DVC para garantizar trazabilidad. | Alta | 5 | Datos incorporados y pipeline preparado. |
| HU04 | Como analista, quiero generar visualizaciones exportables para comprender los datos. | Media | 5 | Figuras generadas en reports/figures. |
| HU05 | Como responsable de calidad, quiero validar los datos con tests automatizados. | Alta | 8 | Reporte de calidad y pruebas PyTest disponibles. |
| HU06 | Como científico de datos, quiero preparar un dataset integrado para futuras fases de modelado. | Alta | 8 | Archivo datos_integrados.csv generado. |
| HU07 | Como equipo DataOps, quiero orquestar las tareas con DVC para reproducir el flujo completo. | Alta | 8 | dvc repro ejecuta las etapas definidas. |

## Sprint Backlog de la primera iteración

| ID | Tarea | Historia | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | Crear estructura del repositorio: data, src, tests, reports y docs. | HU01 | Hecho |
| T02 | Migrar visualizaciones desde CD01_Visualizacion.ipynb a script. | HU04 | Hecho |
| T03 | Definir reglas de calidad y generar reporte automatizado. | HU05 | Hecho |
| T04 | Crear tests PyTest de columnas, unicidad, integridad y rangos. | HU05 | Hecho |
| T05 | Migrar transformaciones desde CD02_Procesamiento.ipynb a script. | HU06 | Hecho |
| T06 | Definir pipeline DVC con etapas y salidas. | HU07 | Hecho |
| T07 | Documentar resultados en memoria de trabajo. | HU02 | Hecho |
| T08 | Agregar capturas del tablero GitHub Projects y ejecución local. | HU02 | Hecho |

# [B] Comprensión de los datos

## Recolección y descripción inicial

Se cuenta con dos datasets en formato CSV separados por punto y coma. Ambos comparten el atributo id_cliente, que permite la integración posterior.

| Dataset | Filas | Columnas | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| datos_creditos.csv | 10127 | 12 | Información del crédito, condiciones financieras y variable objetivo falta_pago. |
| datos_tarjetas.csv | 10127 | 11 | Información de tarjetas de crédito y actividad del cliente. |

## Exploración inicial

La variable objetivo falta_pago presenta la siguiente distribución absoluta: {'N': 8359, 'Y': 1768}. En términos porcentuales, la clase N representa 82.54% y la clase Y representa 17.46%. Esto evidencia un desbalance que deberá considerarse en la fase de modelado.

Figura 1. Distribución de la variable objetivo falta_pago.

Figura 2. Porcentaje de valores nulos por atributo.

## Verificación de calidad de datos

La evaluación de calidad se implementó mediante el script src/validar_calidad.py y se complementó con tests PyTest en tests/test_calidad_datos.py. Se definieron reglas de completitud, unicidad, integridad referencial, validez y consistencia interna.

| Dimensión | Regla | Resultado | Errores | Total | Tasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Completitud estructural | Columnas esperadas en créditos | OK | 0 | 12 | 0.0 |
| Completitud estructural | Columnas esperadas en tarjetas | OK | 0 | 11 | 0.0 |
| Completitud | Valores nulos en créditos | OK | 1249 | 121524 | 0.010278 |
| Completitud | Valores nulos en tarjetas | OK | 0 | 111397 | 0.0 |
| Unicidad | id_cliente único en créditos | OK | 0 | 10127 | 0.0 |
| Unicidad | id_cliente único en tarjetas | OK | 0 | 10127 | 0.0 |
| Consistencia | Integridad referencial entre créditos y tarjetas | OK | 0 | 10127 | 0.0 |
| Validez | Edad entre 18 y 90 años | OK | 4 | 10127 | 0.000395 |
| Consistencia | pct_ingreso coherente con importe_solicitado/ingresos | OK | 37 | 10127 | 0.003654 |
| Validez | falta_pago en {Y,N} | OK | 0 | 10127 | 0.0 |

El detalle completo de las 15 reglas queda registrado en reports/calidad_datos.md, reports/calidad_datos.csv y reports/calidad_datos.json.

Principales hallazgos: existen 1.249 valores nulos en créditos sobre 121.524 celdas, concentrados en antiguedad_empleado y tasa_interes; no se encontraron duplicados de id_cliente; la integridad referencial entre ambas tablas es completa; se detectaron pocos valores atípicos en edad y antigüedad laboral, dentro de umbrales tolerables.

# [C] Preparación de los datos

## Transformaciones aplicadas

| Tipo de transformación | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Selección de atributos | Eliminación de nivel_tarjeta. | Variable con fuerte predominio de una categoría; se retira en esta versión inicial. |
| Filtro de filas | Conservación de registros con edad < 90. | Reduce impacto de valores extremos no plausibles para el escenario. |
| Tratamiento de nulos | Eliminación de filas con valores nulos en créditos. | Mantiene coherencia con la libreta inicial de procesamiento y genera dataset sin ausencias. |
| Integración | Unión interna por id_cliente. | Asegura que cada registro final tenga información crediticia y de tarjeta. |
| Recodificación | estado_civil_N, estado_credito_N, antiguedad_empleado_N y edad_N. | Facilita el uso posterior en modelado. |
| Nuevos atributos | ratio_gasto_limite_tc y falta_pago_bin. | Aporta variable financiera derivada y objetivo binario. |

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Filas antes de preparar | 10127 |
| Filas después de preparar | 8899 |
| Columnas después de preparar | 23 |
| Registros no conservados | 1228 |
| Valores nulos finales | 0 |
| Duplicados finales | 0 |

## Pipeline DataOps con DVC

El pipeline propuesto contiene tres etapas encadenadas: visualizacion, validacion_calidad y preparacion_datos. Cada etapa declara comandos, dependencias y salidas, permitiendo reproducir el flujo con dvc repro.

| Etapa | Comando | Salidas principales |
| --- | --- | --- |
| visualizacion | python src/generar_visualizaciones.py | reports/figures, reports/resumen_datos.md |
| validacion_calidad | python src/validar_calidad.py | reports/calidad_datos.md, .json y .csv |
| preparacion_datos | python src/preparar_datos.py | data/processed/datos_integrados.csv, reports/preparacion_datos.md |

## Ejecución de pruebas

Se ejecutó la suite PyTest incluida en el proyecto. Resultado: 6 pruebas superadas de 6 ejecutadas.

| Prueba | Propósito |
| --- | --- |
| test_creditos_columnas_obligatorias | Verificar columnas mínimas de créditos. |
| test_tarjetas_columnas_obligatorias | Verificar columnas mínimas de tarjetas. |
| test_ids_unicos_e_integridad_referencial | Validar unicidad e igualdad de identificadores entre tablas. |
| test_valores_validos_variable_objetivo_y_estado_credito | Validar dominios de variables clave. |
| test_rangos_numericos_basicos | Validar rangos financieros básicos. |
| test_dataset_procesado_sin_nulos_si_existe | Validar salida procesada sin nulos ni duplicados. |

# Conclusiones y próximos pasos

La Actividad Práctica I permite pasar de una experimentación en notebooks a una primera estructura reproducible de DataOps. La automatización realizada mejora la trazabilidad, facilita la repetición de resultados y deja preparado un dataset integrado para la siguiente iteración del proyecto.

Como próximos pasos se recomienda completar la evidencia visual de GitHub y DVC, versionar formalmente los datos con dvc add, sincronizar el repositorio remoto, y preparar la Actividad Práctica II incorporando modelado, evaluación, despliegue y monitoreo.

# Anexos

- Figura 3. Ejecución de pruebas automatizadas con PyTest

- .

- Figura 4. Ejecución del pipeline de datos mediante DVC.